Saturday, 29June 2013 - 17:30 - 18:30 GMT +7

MEETING OF MINUTES

Thành phần tham dự: Skype: Anh Quân, Anh Hưng, ThắngPC, ThắngVM, HiếuTT.

Mục đích:
o Tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được trong tuần trước.
o Thống nhất thời gian, công cụ và các trang cần làm Mock-up.
o Thống nhất nội dung, các vấn đề kỹ thuật cần training.
o Đưa ra công việc cho tuần kế tiếp.
Nội dung cuộc họp:
1. Tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được:
· Đã cài đặt được môi trường trên VPS.
· Đã cài đặt môi trường để dev/training trên máy tính cá nhân.
· Bắt đầu training với canvas HTML5.

2. Thống nhất thời gian, công cụ và các trang cần làm Mock-up.

· Mock – up cần được hoàn thành sớm, trong vòng 2 ngày, 3 người cùng làm, trong quá trình làm Mock – up sử dụng Layout để note những requirement nếu cần.
· Sử dụng phần mềm Balsamiq.
· Export ra file .PNG.
· Các trang cần làm Mock – up.
1. Trang Home:
· Tham khảo trang home của: http://pastebin.com
· Hiển thị editor.
· Hiển thị bảng ký hiểu để nhập công thức Toán.
· Link hướng dẫn.
· Link Login: Khi người dùng click vào sẽ hiển thị ra hộp thoại để người dùng Log in tương tự như trang Mediafire.
· Hiển thị bài toán hoặc công thức mới được cập nhật, đăng tải.
· Có nút Lưu/Save → chuyển sang trang Detail.

2. Trang Detail: Detail Page:
· Hiển thị công thức.
· Hiển thị Comment bên dưới.
· Hiển thị comment bên hông.
· Có nút Chia sẻ/Share qua Social Network(facebook, G+, twitter).

3. Trang Cá nhân: Personal Page.
· Hiển thị các comment gần đây – recent comment.
· Hiển thị danh sách thông báo – notification list.
· Hiển thị thông tin cá nhân: Tên, Tuổi, Avatar, Password … - Setting.
· Dashboard: hiển thị các hoạt động gần đây.
4. Trang Admin: Dành cho Admin của Paste By Me.
· Quản lý thành viên.
· Quản lý công thức.
· Cho phép List/Edit hay Delete.
· Có thể Search thành viên hoặc Search công thức spam.
· Nhận các thông báo lỗi để kiểm định công thức có là công thức bậy bạ, công thức sai hay tồn tại nội dung vi phạm đạo đức, sai rule.
· Có chức năng tự động xóa công thức sau một thời gian.
5. Trang 404:
· Phân quyền Users trong Pastebyme: Gồm 3 loại: Admin, Registered User, Guess, mỗi kiểu Users sẽ có thời gian lưu trữ công thức khác nhau.

3. Các nội dung, công nghệ cần training:
· Làm bảng ký hiệu: thử bằng nhiều cách, training theo từng cách, xem cách nào khả thi nhất.
· Training Bootstrap Framework: Training về Grid Layout, Web font, JavaScript - http://twitter.github.io/bootstrap/scaffolding.html#gridSystem
· Training CSS.
· Training Math Formula Editor.
· Training Oauth Login.
· Training CodeInigtor.
· Cần có Script để tự động hóa sinh ra dữ liệu test ban đầu, có cấu trúc Structure, tự động tạo bảng, có backup, tham khảo Navicat: http://www.navicat.com/
· Anh Quân định hướng các công nghệ training, đưa ra link tham khảo và đưa ra các bài tập (Task) nêu rõ Input/Output lên hostedredmine để mọi người tham khảo và training.

4. Các công việc cho tuần làm việc tiếp theo:
· Anh Quân: đưa ra các task để training.
· Team: Làm mock-up và báo cáo về Mock-up song song với việc training technique từ phía anh Quân.