Saturday, 06 July 2013 - 17:00 - 18:00 GMT +7

Meeting Of Minutes
Attendee:
 Skype: Anh Quân, ThắngPC, HiếuTT, ThắngVM.
Mục đích:
- Hoàn thiện Mock up.
- Thống nhất các page, function, lên kế hoạch, phân công công việc bắt đầu code.

Nội dung cuộc họp:
1. Hoàn thiện Mock up:
- Trang Personal không cần video, feedback:
· Thêm link vào phía dưới footer.
· Dễ dàng chuyển đổi giữa các trang, không cần cuộn lên trên đầu trang.
· Đẩy vào footer 2 trang Personal để tránh trống trải.
- Thêm Edit/Delete vào các Formula trong trang Personal Dashboard.
· Link trực tiếp đến Edit và Delete, dễ dàng cho người sử dụng.
- Bổ sung Thumbnail view – Preview.

· Hiển thị để người sử dụng dễ nhớ lại nội dung của Formula.
· Nhờ tính năng Generate ra file ảnh.

- Bổ sung Link trong trang Admin – PostList.

· Admin có thể view formula tương đương như user thông thường.
· Sửa Action View|Delte -> Edit | Delete.
· Add link to Post, để có thể dễ dàng click -> Detail Page.

- Đặt Change Avatar trong một khung là chưa hợp lý.
2. Thống nhất các page, function, lên kế hoạch, phân công công việc bắt đầu code.

- Làm giao diện trước:
· Hiếu làm phần Admin.
- Các phần đơn giản có thể làm được: User, Post ...
- Authentication.
· Thắng VM làm HTML - giao diện.
· Thắng PC tìm hiểu về JavaScript - Webfont – MathJax: http://www.mathjax.org/
- Làm xong Editor có tích hợp MathQuil.
· Cho phép nhập liệu.
· Chưa cần Login.
· Chưa cần Save.
· Chưa cần có Comment.
· Trang Index.
· http://mathquill.com/.
- Coding Style.
· *Quân đưa ra link tham khảo.
- Cấu trúc Database.
· User Table.
- ID.
- User_Name.
- Password.
- Email.
- Full Name.
- Date – Created.
- isActive: 0: Unactive, 1: Actived, 2: Delete.
- Oauth_ID: Login qua Google or Facebook or Twitter.
Khóa ngoại.

- Oauth table
- ID.
- Name.
- Temp: Tên, tuổi.
Friend List.
- Facebook's User ID.
- access_token.